# Raport  privind executarea contractelor în cadrul Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, în trim. I-III, a. 2017

| Nr. d/o | Obiectul achiziţiei | Licitaţia publică, Anunţ publicitar | Operatorul economic adjudecat | Nr/data contractului, Înregistrat AAP( data) | Suma contractului ( lei ) | Reclamații înaintate | Sancțiuni aplicate | Etapa de executare (la data de 01.12.2017) | Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 16/03753 din 09.01.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația podului, amplasat pe drumul L81 R7 – Palanca – Cotova – Dărcăuţi | S.R.L.„Universcons„ | 11-19/36 din 20.01.2017 | 216 479,00 |  |  | În execuție | În progres lent |
|  | BAP nr. 98 din 20.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16/03754 din 09.01.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația drumului „L437.1 drum de acces spre s. Tabăra, km 0,0 – 2,2” | IPS„Iprocom„ | 11-19/39 din 23.01.2017 | 158 832,00 |  |  | Finalizat 158 832,00 | Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 98 din 20.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 16/03764 din 10.01.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia, km 93,300 – 98,900 și M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontiera cu România, km 53,280 – 61,841 | S.R.L.„Universinj„ | 11-19/47 din 25.01.2017 | 2 246 692,00 |  |  | 1 113 873,92 |  |
|  | BAP nr. 98 din 20.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 16/03747 din 10.01.2017 | Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22 M14 – Telenești – Ratuș, km 11,500 | S.R.L. „Simbo-proiect” | 11-19/35 din 20.01.2017 | 503 180,00 |  |  | Finalizat 503 180,00 | Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 98 din 20.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 16/03137 din 10.01.2017 | Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Slobozia Mare, km 124 | S. A. „Intexnauca” | 11-19/37 din 20.01.2017 | 520 000,00 |  |  | Finalizat 520 000,00 | Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 98 din 20.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17/00001 din 27.01.2017 | Lucrări de amenajare a drumului provizoriu de ocolire a or. Comrat cu o lungime de 3,57 km | S.R.L. ”Credo Industry” | 11-18/59 din 09.02.2017 | 2 941 875,22 +280964,75 =3222839,97 (Contract 11-18/172 din 26.04.2017) |  |  | Finalizat 3 222 839,97 | Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 02 din 06.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) |  |  | 1 026 181,92 | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |
|  | BAP nr. 7 din 24.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 17/00465 din 07.03.2017 | Servicii de proiectare pentru lărgirea părții carosabile și instalarea parapetului de siguranță pe axa drumului M2 Chișinău-Soroca-frontiera cu Ucraina, km 43,50-47,50. | S.R.L. ”Universcons” | 11-19/128 din 27.03.2017 | 570 512,00 |  |  | Finalizat 570 512,00 | Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 13 din 14.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 17/01078 din 28.04.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația podului amplasat pe drumul R6 M1-Ialoveni | SA ”Intexnauca” | 11-19/180 din 12.05.2017 | 492 678,00+ 80 606,35= 573 284,35 (Contract 11-18/401 din 09.11.2017) |  |  | În execuție |  |
|  | BAP nr. 28 din 07.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17/01169 din 05.05.2017 | Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontiera cu România, km 151,20-171,29, km 179,65-190,75 | S.R.L.„Universinj„ | 11-19/190 din 20.05.2017 | 2 724 498,48 |  |  | 1 350 206,40 |  |
|  | BAP nr. 30 din 14.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 17/01156 din 05.05.2017 | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66-Văsieni-Bahu-R21, km 5,4-8,9 inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l. | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/196 din 30.05.2017 | 12 625 092,00 |  |  | În execuție |  |
|  | BAP nr. 30 din 14.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 17/01155 din 05.05.2017 | Lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/194 din 25.05.2017 | 3 267 394,80 |  |  | 725 702,40 |  |
|  | BAP nr. 30 din 14.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 17/01405 din 24.05.2017 | Lucrări de reparație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920 | S.R.L. ”Magistrala Nistru” | 11-18/201 din 05.06.2017 | 794 255,52 |  |  | Finalizat 789 762,00 | Executat fără abateri |
|  | BAP nr.37 din 10.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 17/01345 din 31.05.2017 | Lucrări de marcaj rutier pe drumurile publice | S.R.L. ”Magistrala Nistru” | 11-18/214 din 20.06.2017 | 7 893 465,70- 77 710,90= 7 815 754,80 (AA1 din 17.11.2017) |  |  | Finalizat 7 815 754,80 | Executat fără abateri |
|  |  |  | S.R.L. ”Rutador” | 11-18/215 din 20.06.2017 | 15 205 584,20 |  |  | Finalizat 15 205 582,80 | Executat fără abateri |
|  | BAP nr.37 din 10.05.2017 |  | S.R.L. S.C.”Neledimpex” | 11-18/216 din 20.06.2017 | 3 888 524,63 |  |  | Finalizat 3 888 524,63 | Executat fără abateri |
| 15 | 17/01556 din 15.06.2017 | Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 0-25,7 | S.C. ”Neledimpex” S.R.L. | 11-18/285 din 15.06.2017 | 11 392 395,19 |  |  | În execuție |  |
|  | BAP nr. 41 din 23.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 17/02150 din 21.07.2017 | Lucrări de reparație a îmbrăcipotămintei rutiere pe drumul G91 Ungheni-Bărboeni-Nemțeni-M1, km 38-47 | S.C. ”Nouconst” S.R.L. | 11-18/305 din 17.08.2017 | 63 378 462,77 |  |  | În execuție |  |
|  | BAP nr. 52 din 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17/02212 din 25.07.2017 | Serviciii de proiectare pentru reparația nodului rutier, amplasat pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133+710. | BCP ”Injproiect” SRL | 11-19/283 din 03.08.2017 | 1 063 812,00 |  |  | În execuție |  |
|  | BAP nr. 53 din 04.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17/02622 din 22.08.2017 | Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 0-71 | S.R.L.„Dromas-Cons„ | 11-18/318 din 30.08.2017 | 13 234 591,98 |  |  | 1 873 849,81 |  |
|  | BAP nr. 61 din 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 17/02643 din 11.09.2017 | Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G63 R17 – Fălești – Bocani -Coșcodeni- M5, km 15,4 - 16,3 | S.R.L. ”Simbo-Proiect” | 11-19/339 din 26.09.2017 | 1 121 850 |  |  | În execuție |  |
|  | BAP nr. 62 din 04.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 17/02755 din 01.09.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Țînțăreni- Geamăna-Nicolaevca- G110, km 5,3-9,9 | S.R.L. ”Astral-Proiect” | 11-19/330 din 18.09.2017 | 280 000,00 |  |  | În execuție |  |
|  | BAP nr. 64 din 11.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 17/02891 din 12.09.2017 | Lucrări de reparație capitală a sistemului rutier cu îmbrăcăminte din beton asfaltic pe drumul G106 M5-Bălțata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110 (prin s. Maximovca), km 7,8-8,8. | S.R.L. ”Dromas-Cons” | 11-18/342 din 27.09.2017 | 2 102 192,10 |  |  | Finalizat 2 098 028,76 | Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 67 din 22.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | COP 17/03048 din 12.09.2017 | Lucrări de consolidare a banchetei podului, la pila nr. 2 pe drumul R16.1 R16-frontiera cu Romania, km 1+215 | S.R.L. ”Irinda Prim” | 11-18/331 din 18.09.2017 | 974 744,26 |  |  | În execuție | Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 69 din 29.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |