- Notă informativă privind procedurile de achiziții publice și executarea contractelor în cadrul Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, în anul 2017                  La data de 09.08.2017

| Nr. d/o | Obiectul achiziţiei | Licitaţia publică, Anunţ publicitar | Operatorul economic adjudecat | Nr/data contractului, Înregistrat AAP( data) | Suma contractului ( lei ) | Termenul executării/ livrării | Termenul de valabilitate al contractului | Stadia de execuție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 1 | 16/01374 din 30.06.2016 | Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice cu îmbrăcăminte din beton asfaltic amplasate teritorial în zona de sud a republicii incluzînd raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova, Cahul, Cantemir, Taraclia, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești | S.A.„Drumuri-Criuleni„ | 11-18/317 din 01.08.2016 | 24 610 336,46 | 4 luni prelungit- 31.07.2017 (AA1 din 19.12.2016) | 20.12.2017 | 13 951 187,42 |
|  | BAP nr. 43 din 07.06.2016 |  |  | 16/01374/001 din 17.08.2016 |  |  |  |  |
| 2 | 16/01371 din 07.07.2016 | Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de nord a republicii incluzînd raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Șoldănești, Telenești | S.R.L.„Dortehtrans„ | 11-18/329 din 01.08.2016 | 4 569 996,00 | 5 luni Prelungit – 30.06.2017 (AA1 din 29.11.2016) | 20.12.2017 | Finalizat 4 569 997,44 |
|  |  |  |  | 16/01371/003 din 19.08.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  | S.R.L.„Magistrala Nord„ | 11-18/322 din 01.08.2016 | 6 442 401,00 | 5 luni | 20.12.2017 | Finalizat 6 442 401,39 |
|  |  |  |  | 16/01371/002 din 19.08.2016 |  |  |  |  |
|  | BAP nr. 43 din 07.06.2016 |  | S.R.L.„Credo Industry„ | 11-18/328 din 01.08.2016 | 471 002,00 | 5 luni Prelungit 30.06.2017 (AA1 din 14.12.2016) | 20.12.2017 | Finalizat 471 002,40 |
|  |  |  |  | 16/01371/005 din 19.08.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  | S.R.L.„Flerixon„ | 11-18/330 din 01.08.2016 | 4 628 017,00 | 5 luni Prelungit- 30.06.2017 (AA1 din 25.01.2017) | 20.12.2017 | 3 405 271,48 |
|  |  |  |  | 16/01371/001 din 19.08.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  | S.R.L.„Construm„ | 11-18/327 din 01.08.2016 | 1 850 794,56 | 5 luni Prelungit – 31.05.2017 (AA1 din 13.12.2016) | 20.12.2017 | 871 348,63 |
|  |  |  |  | 16/01371/004 din 19.08.2016 |  |  |  |  |
| 3 | 16/01662 din 18.07.2016 | Produse petroliere pentru anul 2016 | S.R.L.„Lukoil-Moldova„ | 03-12/337 din 03.08.2016 | 1 677 267,00 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 48 din 28.06.2016 |  |  | 16/01662/001 din 09.08.2016 |  |  |  |  |
| 4 | 16/01629 din 25.07.2016 | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca, km 11,0-14,6 km 16,6-29,0 | S.R.L.„Dromas-Cons„ | 11-18/358 din 17.08.2016 | 6 414 979,24 | 2 luni prelungit – 01.09.2017 (AA1 din 10.11.2016) | 20.12.2017 | 545 211,60 |
|  | BAP nr. 50 din 05.07.2016 |  |  | 16/01629/001 din 26.08.2016 |  |  |  |  |
| 5 | 16/02011 din 19.08.2016 | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul L442 L444-Strășeni-Voinova (prin s. Ghelauza), tronsonul km 0-21 | S.R.L.„Nirom-Roz„ | 11-18/375 din 05.09.2016 | 6 157 662,96 | 4 luni Prelungit 31.10.2017 (AA1 din 29.11.2016) | 20.12.2017 | 5 968 143,60 |
|  | BAP nr. 57 din 29.07.2016 |  |  | 16/0211/001 din 07.09.2016 |  |  |  |  |
| 6 | 16/02024 din 22.08.2016 | Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice cu îmbrăcăminte din beton asfaltic amplasate teritorial în zona de nord a republicii incluzînd raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Drochia, Glodeni, Soroca, Florești, Șoldănești, Fălești, Sîngerei, mun. Bălți | S.A.„Drumuri Bălți„ | 11-18/378 din 06.09.2016 | 23 049 810,62 | Octombrie 2016 Prelungit - 30.06.2017 (AA1 din 01.12.2016) | 20.12.2017 | Finalizat 23 049 810,62 |
|  |  |  |  | 16/02024/003 din 15.09.2016 |  |  |  |  |
|  | BAP nr. 57 din 29.07.2016 |  | S.A.„Drumuri Soroca„ | 11-18/377 din 06.09.2016 | 16 125 738,49 | 3 luni | 20.12.2017 | Finalizat 16 125 698,4 |
|  |  |  |  | 16/02024/002 din 15.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  | S.R.L.„Nouconst„ | 11-18/376 din 06.09.2016 | 21 396 590,16 | 4 luni prelungit – 30.06.2017 (AA1 din 13.12.2016) | 20.12.2017 | 19 834 359,60 |
|  |  |  |  | 16/02024/001 din 15.09.2016 |  |  |  |  |
| 7 | 16/02048 din 23.08.2016 | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești-Nicolaevca-Sîngerei, km 6-10 | S.R.L.„Nouconst„ | 11-18/385 din 13.09.2016 | 21 356 411,73 | 4 luni Prelungit 30.11.2017 (AA1 din 13.12.2016) | 30.03.2018 | 4 225 574,40 |
|  | BAP nr. 58 din 02.08.2016 |  |  | 16/02048/001 din 15.09.2016 |  |  |  |  |
| 8 | 16/02256 din 16.09.2016 | Servicii de proiectare pentru lucrările de reconstrucție a podului amplasat pe drumul L619.1 Drum de accesspre s. Victorovca. | S.A.„Intexnauca„ | 11-19/399 din 27.09.2016 | 236 040 | 31 martie 2017 | 31.12.2017 | Finalizat 236 040,0 |
|  | BAP nr. 65 din 26.08.2016 |  |  | 16/02256/001 din 06.10.2016 |  |  |  |  |
| 9 | 16/02300 din 30.09.2016 | Lucrări de reparație a podului peste rîul Bîc amplasat pe drumul L476 M14-Florești-Cobusca Veche-Anenii Noi, km 16,2 | S.R.L.„Poduri-Prim„ | 11-18/492 din 16.11.2016 | 18 791 858,00 | 13 luni | 30.12.2018 | 480 061,16 |
|  | BAP nr. 66 din 30.08.2016 |  |  | 16/02300/001 din 22.11.2016 |  |  |  |  |
| 10 | 16/02373 din 06.10.2016 | Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș în raioanele Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Strășeni, Ștefan Vodă, Ungheni, Drochia, Leova, Rezina, Telenești, Soroca conform loturilor. | S.A.„Edilitate„ | 11-18/439 din 19.10.2016 | 2 933 533,12 | 3 luni | 20.12.2017 | Finalizat 2 932 916,0 |
|  |  |  |  | 16/02373/008 din 21.11.2016 |  |  |  |  |
|  | BAP nr. 70 din 13.09.2016 |  | S.A.„Drumuri Strășeni„ | 11-18/442 din 19.10.2016 | 2 845 232,12 | 31.12.2016 Prelungit- 30.06.2017 (AA1 din 19.12.2016) | 20.12.2017 | Finalizat 2 845 231,20 |
|  |  |  |  | 16/02373/001 din 21.11.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  | S.R.L.„Magistrala-Nord„ | 11-18/441 din 19.10.2016 | 1 962 522,00 | 2 luni prelungit- 30.06.2017 (AA1 din 25.01.2017) | 20.12.2017 | Finalizat 1 962 522,00 |
|  |  |  |  | 16/02373/007 din 21.11.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  | S.R.L.„Credo Industry„ | 11-18/446 din 19.10.2016 | 3 292 743,00 | 3 luni Prelungit 30.06.2017 (AA1 din 14.12.2016) | 20.12.2017 | Finalizat 3 292 745,02 |
|  |  |  |  | 16/02373/009 din 21.11.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  | S.R.L.„Șahrevar„ | 11-18/445 din 19.10.2016 | 2 677 352,69 | 3 luni prelungit - 30.06.2017 (AA1 din 29.12.2016) | 20.12.2017 | Finalizat 2 677 352,69 |
|  |  |  |  | 16/02373/005 din 21.11.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  | S.A.„Drumuri Ialoveni„ | 11-18/444 din 19.10.2016 | 4 288 902,00 | 3 luni | 20.12.2017 | Finalizat 4 288 902,00 |
|  |  |  |  | 16/02373/004 din 21.11.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  | S.A.„Drumuri Cimișlia„ | 11-18/443 din 19.10.2016 | 487 962,18 | 3 luni | 20.12.2017 | Finalizat 487 962,18 |
|  |  |  |  | 16/02373/003 din 21.11.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  | S.A.„Magistrala„ | 11-18/447 din 19.10.2016 | 3 488 284,76 | 3 luni prelungit - 30.06.2017 (AA1 din 29.12.2016) | 20.12.2017 | 2 175 214,91 |
|  |  |  |  | 16/02373/002 din 21.11.2016 |  |  |  |  |
| 11 | 16/02474 din 07.10.2016 | Lucrări de reparație a drumului L639 Ferapontievca – Chiriet – Lunga – frontieră cu Ucraina, km 0-5,2 | S.R.L.„Irinda Prim„ | 11-18/450 din 25.10.2016 | 29 964 967,36 | 30.11.2017 | 20.12.2018 | 23 603 519,79 |
|  | BAP nr. 71 din 16.09.2016 |  |  | 16/02474/001 din 14.11.2016 |  |  |  |  |
| 12 | 16/02415 din 07.10.2016 | Lucrări de reparație a podului pe drumul R16 Bălți- Fălești - Sculeni, km 29+900 | S.A.„Magistrala„ | 11-18/440 din 19.10.2016 | 11 456 520,94+ 1 592 461.74= 13 048 982.68 (Contract 11-18/208 din 13.06.2017) | 30.12.2017 | 30.12.2018 | 1 720 313,06 |
|  | BAP nr. 71 din 16.09.2016 |  |  | 16/02415/001 din 26.10.2016 |  |  |  |  |
| 13 | 16/02721 din 01.11.2016 | Lucrări de consolidare a taluzului deteriorat în urma alunecărilor pe drumul R 26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 90+00 | S.R.L.„Lincons„ | 11-18/493 din 21.11.2016 | 1 944 365,89 | 2 luni Prelungit – 20.12.2017 (AA2 din 28.06.2017) | 20.12.2017 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 78 din 11.10.2016 |  |  | 16/02721/001 din 01.12.2016 |  |  |  |  |
| 14 | 16/02701 din 04.11.2016 | Lucrări de construcție a pasajului pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni-frontieră cu România, km 22,35 (punct de trecere Gara Feroviara – Autogara în or. Strășeni) | S.R.L.„Poduri-Prim„ | 11-18/498 din 21.11.2016 | 11 311 393,00 | 12 luni | 30.12.2018 | 344 272,80 |
|  | BAP nr. 79 din 14.10.2016 |  |  | 16/02701/001 din 25.11.2016 |  |  |  |  |
| 15 | 16/02698 din 10.11.2016 | Lucrări de construcție a podurilor și pasajelor peste râul Bâc și calea ferată pe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina), km 5,892; km 6,0 | S.R.L.„Badprim„ | 11-18/536 din 01.12.2016 | 56 529 387,80 -1 282 800,88 (AA1 din 28.07.2017) +1 814 100,19= 57 060 687,11 (Contract 11-18/278 din 28.07.2017) | 24 luni | 20.12.2019 | 6 385 212,16 |
|  | BAP nr. 78 din 11.10.2016 |  |  | 16/02698/001 din 12.12.2016 |  |  |  |  |
| 16 | 16/02735 din 11.11.2016 | Lucrări de construcție a trotuarului și amenajarea teritoriului adiacent pe drumul L429 R25-drum de acces spre s. Vărzărești, km 0-1,5 | S.R.L.„Nisprofcon„ | 11-18/541 din 05.12.2016 | 4 957 613,00 | 4 luni | 20.12.2017 | 1 285 387,00 |
|  | BAP nr. 81 din 21.10.2016 |  |  | 16/02735/001 din 12.12.2016 |  |  |  |  |
| 17 | COP 16/02931 din 17.11.2016 | Lucrări de reparație a podului pe drumul L385 Petrești-R17, km 1,6 | S.R.L.„Magisdrum-Prut„ | 11-18/535 din 01.12.2016 | 1 110 625,14 | 6 luni Prelungit – 30.06.2017 (AA1 din 05.06.2017) | 20.12.2017 | Finalizat 1 110 619,27 |
|  | BAP nr. 85 din 04.11.2016 |  |  | 16/02931/001 din 06.12.2016 |  |  |  |  |
| 18 | 16/03070 din 25.11.2016 | Servicii de proiectare pentru reparația drumului „L376.4 drum de acces spre s. Mînzăteşti, km 0,0 – 4,4” | S.A.„Intexnauca„ | 11-19/569 din 14.12.2016 | 706 050,00 | 30 iunie 2017 | 31.08.2018 | Finalizat 706 050,00 |
|  | BAP nr. 85 din 04.11.2016 |  |  | 16/03070/001 din 19.12.2016 |  |  |  |  |
| 19 | 16/03077 din 29.11.2016 | Lucrări de consolidare a elementelor portante a podului și pasajului peste calea ferată amplasatepe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina), km 5+860, km 5+996 | S.R.L.„Poduri Prim„ | 11-18/562 din 12.12.2016 | 2 957 258,00- 420 647,60 (AA1 din 10.07.2017) 2 536 610,40 | 30.06.2017 | 30.07.2018 | Finalizat 2 536 610,40 |
|  | BAP nr. 86 din 08.11.2016 |  |  | 16/03077/001 din 19.12.2016 |  |  |  |  |
| 20 | 16/03132 din 29.11.2016 | Lucrări de construcție a drumului cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic R26-drum de acces spre s. Hagimus, km 0-0,4 | S.A.„Lusmecon„ | 11-18/559 din 09.12.2016 | 2 925 647,77 | August 2017 | 20.12.2017 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 86 din 08.11.2016 |  |  | 16/03132/001 din 13.12.2016 |  |  |  |  |
| 21 | 16/03135 din 02.12.2016 | Servicii de proiectare pentru reparația podurilor, amplasate pe drumul R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia, sector: km 46 – 93 | S.R.L.„Universinj„ | 11-19/576 din 15.12.2016 | 640 807,00 | August 2017 | 31.08.2017 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 87 din 11.11.2016 |  |  | 16/03135/001 din 21.12.2016 |  |  |  |  |
| 22 | 16/03753 din 09.01.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația podului, amplasat pe drumul L81 R7 – Palanca – Cotova – Dărcăuţi | S.R.L.„Universcons„ | 11-19/36 din 20.01.2017 | 216 479,00 | Mai 2017 | 31.05.2018 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 98 din 20.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 16/03754 din 09.01.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația drumului „L437.1 drum de acces spre s. Tabăra, km 0,0 – 2,2” | IPS„Iprocom„ | 11-19/39 din 23.01.2017 | 158 832,00 | 4 luni | 31.08.2018 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 98 din 20.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 16/03764 din 10.01.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia, km 93,300 – 98,900 și M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontiera cu România, km 53,280 – 61,841 | S.R.L.„Universinj„ | 11-19/47 din 25.01.2017 | 2 246 692,00 | Septembrie 2017 | 30.06.2018 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 98 din 20.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 16/03747 din 10.01.2017 | Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22 M14 – Telenești – Ratuș, km 11,500 | S.R.L. „Simbo-proiect” | 11-19/35 din 20.01.2017 | 503 180,00 | Mai 2017 | 31.12.2017 | Finalizat 503 180,00 |
|  | BAP nr. 98 din 20.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 16/03137 din 10.01.2017 | Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Slobozia Mare, km 124 | S. A. „Intexnauca” | 11-19/37 din 20.01.2017 | 520 000,00 | Mai 2017 | 31.08.2017 | Finalizat 520 000,00 |
|  | BAP nr. 98 din 20.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 17/00001 din 27.01.2017 | Lucrări de amenajare a drumului provizoriu de ocolire a or. Comrat cu o lungime de 3,57 km | S.R.L. ”Credo Industry” | 11-18/59 din 09.02.2017 | 2 941 875,22 +280964,75 =3222839,97 (Contract 11-18/172 din 26.04.2017) | 4 luni Prelungit- 15.08.2017 (AA1 din 24.07.2017) | 29.06.2018 | 2 882 545,40 |
|  | BAP nr. 02 din 06.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) | 9 luni | 30.12.2018 | 581 384,85 |
|  | BAP nr. 7 din 24.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 17/00465 din 07.03.2017 | Servicii de proiectare pentru lărgirea părții carosabile și instalarea parapetului de siguranță pe axa drumului M2 Chișinău-Soroca-frontiera cu Ucraina, km 43,50-47,50. | S.R.L. ”Universcons” | 11-19/128 din 27.03.2017 | 570 512,00 | Iulie 2017 | 31.03.2018 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 13 din 14.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 17/01078 din 28.04.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația podului amplasat pe drumul R6 M1-Ialoveni | SA ”Intexnauca” | 11-19/180 din 12.05.2017 | 492 678,00 | Octombire 2017 | 31.12.2018 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 28 din 07.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 17/01169 din 05.05.2017 | Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti-frontiera cu România, km 151,20-171,29, km 179,65-190,75 | S.R.L.„Universinj„ | 11-19/190 din 20.05.2017 | 2 724 498,48 | Septembrie 2017 | 30 iunie 2018 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 30 din 14.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 17/01156 din 05.05.2017 | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66-Văsieni-Bahu-R21, km 5,4-8,9 inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l. | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/196 din 30.05.2017 | 12 625 092,00 | 20 decembrie 2017 | 30.12.2019 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 30 din 14.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 17/01155 din 05.05.2017 | Lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/194 din 25.05.2017 | 3 267 394,80 | 3 luni | 30.12.2017 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 30 din 14.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 17/01405 din 24.05.2017 | Lucrări de reparație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920 | S.R.L. ”Magistrala Nistru” | 11-18/201 din 05.06.2017 | 794 255,52 | 20.12.2017 | 30.12.2017 | Executarea contractului |
|  | BAP nr.37 din 10.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 17/01345 din 31.05.2017 | Lucrări de marcaj rutier pe drumurile publice | S.R.L. ”Magistrala Nistru” | 11-18/214 din 20.06.2017 | 7 893 465,70 | 5 luni | 20.12.2018 | 685 441,20 |
|  |  |  | S.R.L. ”Rutador” | 11-18/215 din 20.06.2017 | 15 205 584,20 | 5 luni | 20.12.2018 | 1 353 736,80 |
|  | BAP nr.37 din 10.05.2017 |  | S.R.L. S.C.”Neledimpex” | 11-18/216 din 20.06.2017 | 3 888 524,63 | 5 luni | 20.12.2018 | Executarea contractului |
| 36 | 17/01556 din 15.06.2017 | Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 0-25,7 | S.C. ”Neledimpex” S.R.L. | 11-18/285 din 15.06.2017 | 11 392 395,19 | Septembrie 2017 | 30.12.2018 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 41 din 23.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 17/02212 din 25.07.2017 | Serviciii de proiectare pentru reparația nodului rutier, amplasat pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133+710. | BCP ”Injproiect” SRL | 11-19/283 din 03.08.2017 | 1 063 812,00 | Decembrie 2017 | 31 decembrie 2018 | Executarea contractului |
|  | BAP nr. 53 din 04.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |