- Raport  privind executarea contractelor în cadrul Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”  I semestru 2020

| Nr. d/o |  | Licitaţia publică, Anunţ publicitar |  | Obiectul achiziţiei |  | Operatorul economic adjudecat | Nr/data contract., Înregistrat AAP (data) | Suma contractului ( lei ) | Termenul executării/ livrării |  | Reclamații înaintate | Sancțiuni aplicate |  | Stadia de execuție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | ocds-b3wdp1-MD-1575877749260 |  | Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ocds-b3wdp1-MD-1575878980762 |  | Lucrări de reparație a rosturilor de dilatație la podul de șosea amplasat pe drumul R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ocds-b3wdp1-MD-1576571495248 |  | Lucrări de proiectare pentru elaborarea expertizei tehnice și a proiectului de execuție cu privire la reparația podurilor de șosea poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 24+935, km 38+340 |  | S.R.L.”Universinj” |  | 06-15/10 din 20.01.2020 | 788 251,20 |  | 5 luni calendaristice | - |  | - | Finalizat 788 251,20 |
|  | 10.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ocds-b3wdp1-MD-1578577201470 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ocds-b3wdp1-MD-1578660928611 |  | Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 05.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ocds-b3wdp1-MD-1579242190029 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 0,00 – 24,00, km 27,63-42,00” |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 19.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ocds-b3wdp1-MD-1579764401325 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G98 R25-Lozova-Stolniceni-Hîncești, sectorul km 2+820 – 8+720 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ocds-b3wdp1-MD-1579091607166 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadâr-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000 |  | S.A.”Drumuri Cahul” |  | 06-14/80 din 24.03.2020 | 40 611 871,84 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ocds-b3wdp1-MD-1580124282671 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200 |  | S.A.”Lusmecon” |  | 06-14/82 din 24.03.2020 | 67 222 940,95 |  | Decembrie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 04.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ocds-b3wdp1-MD-1578988083448 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 20+310 – 32+710 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/81 din 24.03.2020 | 74 499 289,43 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | 17 308 047,60 |
|  | 05.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ocds-b3wdp1-MD-1579077597874 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 83+300 – 85+860 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 05.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ocds-b3wdp1-MD-1582293163660 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sângerei, km 0,00 – 24,00, km 27,63-42,00” |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 16.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ocds-b3wdp1-MD-1583156575487 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G98 R25-Lozova-Stolniceni-Hîncești, sectorul km 2+820 – 8+720 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 24.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ocds-b3wdp1-MD-1578575419175 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R30 Anenii Noi – Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 82,16-100,86 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ocds-b3wdp1-MD-1579779725549 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/157 din 22.03.2020 | 117 159 026,93 |  | Decembrie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ocds-b3wdp1-MD-1584616335522 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ocds-b3wdp1-MD-1584617822923 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ocds-b3wdp1-MD-1584618811188 |  | Lucrări de amenajare a gardului la hotar cu centru de instruire militară al Ministerului Aparării al Republicii Moldova (or. Ungheni) pe drumul R1 Chișinău–Ungheni–Sculeni–frontiera cu România, km 99-102 |  | S.R.L.Medalmir” |  | 06-14/133 din 15.05.2020 | 4 224 907,27 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ocds-b3wdp1-MD-1584619425516 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G58 R7-Păscăuți-Călinești-Fălești-R16 (prin s. Navîrneț), km 44 |  | S.R.L.,,Dortehtrans,, |  | 06-14/136 din 15.05.2020 | 8 173 736,86 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ocds-b3wdp1-MD-1584620364819 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6 – Bănești – Telenești – Budai – M5, km 13 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ocds-b3wdp1-MD-1584621274388 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 2 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ocds-b3wdp1-MD-1584622102715 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni – Costești - Molești, km 12,7-17,1 |  | S.R.L.,,Dortehtrans,, |  | 06-14/202 din 05.06.2020 | 21 563 496,23 |  | Octombrie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ocds-b3wdp1-MD-1584622617360 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G129 R29 – Ferapontievca - Chiriet-Lunga, km 0-5,2 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/134 din 15.05.2020 | 11 200 369,10 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ocds-b3wdp1-MD-1584623571004 |  | Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip ”Slurry Seal” pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 26,2-36,2 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ocds-b3wdp1-MD-1584627781648 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ocds-b3wdp1-MD-1584944530944 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari |  | S.R.L.,,Staci Grup,, |  | 06-14/155 din 22.05.2020 | 5 057 514,31 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ocds-b3wdp1-MD-1584945163025 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova |  | S.A.,,Drumuri-Cimișlia,, |  | 06-14/139 din 15.05.2020 | 11 831 421,52 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ocds-b3wdp1-MD-1584947524850 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni |  | S.A.,,Drumuri-Briceni,, |  | 06-14/169 din 29.05.2020 | 4 272 001,20 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ocds-b3wdp1-MD-1584949900537 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni |  | S.R.L.,,Dortehtrans,, |  | 06-14/172 din 29.05.2020 | 5 692 682,17 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ocds-b3wdp1-MD-1584952578104 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Găgăuzia |  | S.R.L.”Moncomtex” |  | 06-14/156 din 22.05.2020 | 7 219 958,78 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ocds-b3wdp1-MD-1584956169339 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă |  | S.R.L.”Dromas-Cons” |  | 06-14/160 din 25.05.2020 | 10 094 504,49 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ocds-b3wdp1-MD-1584956674134 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Drochia, Glodeni, Râșcani |  | S.R.L.,,Magistrala-Nord,, |  | 06-14/159 din 25.05.2020 | 2 990 893,30 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 19.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ocds-b3wdp1-MD-1584966580332 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Ialoveni, Hâncești, Nisporeni |  | S.A.,,Drumuri-Ialoveni,, |  | 06-14/135 din 15.05.2020 | 7 378 794,00 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ocds-b3wdp1-MD-1584967503278 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Orhei, Rezina Telenești |  | S.R.L.,,Dortehtrans,, |  | 06-14/168 29.05.2020 | 7 366 409,73 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ocds-b3wdp1-MD-1584967999957 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești |  | S.A.,,Drumuri-Soroca,, |  | 06-14/137 din 15.05.2020 | 10 084 923,56 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ocds-b3wdp1-MD-1584969643544 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Fălești, Sângerei |  | S.A.,,Drumuri-Bălți,, |  | 06-14/173 din 15.05.2020 | 8 749 502,33 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ocds-b3wdp1-MD-1585030256930 |  | Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 |  | S.R.L.,,Var-Imp,, |  | 06-14/138 din 15.05.2020 | 7 430 220,94 |  | 11 luni calendaristice | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 14.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ocds-b3wdp1-MD-1585551587101 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 9,90 – 24,00, km 27,63-42,00” |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 22.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ocds-b3wdp1-MD-1579093549224 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R13 Bălți-Florești-R14, sectorul km 0+00 – 39+830 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ocds-b3wdp1-MD-1585544520340 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ocds-b3wdp1-MD-1578731898229 |  | Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 96+000 – 105+000 ( M2 Drumul de centură al mun. Chișinău, sectorul 3). |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ocds-b3wdp1-MD-1578915230909 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 7+990 – 9+130, km 13+400 – 19+430 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ocds-b3wdp1-MD-1578919608401 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/208 din 10.06.2020 | 149 044 811,05 |  | Decembrie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ocds-b3wdp1-MD-1580222127035 |  | Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 86+280 – 94+480 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ocds-b3wdp1-MD-1586258980571 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, km 4,3-32,1, drumul G97 R1 - Pănăşeşti- Căpriana-M1, km 0,0-11,8 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 11.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ocds-b3wdp1-MD-1586259606617 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3 Chişinău - Hînceşti - Cimişlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 29-32, drumul R4 R6 – Goian – Criuleni – M1, km 0,0-33,7, drumul G83 R21 – Hîrjauca – Sanatoriul „Codru” – Leordoaia, km 0,0-11,2 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 11.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ocds-b3wdp1-MD-1586260216323 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R32 M3 – Vulcăneşti – Cahul – Taraclia, km 31,0-66,0, drumul R34.1 Cahul – frontiera cu România, km 0,0-5,06 |  | S.C.”Neledimpex”S.R.L. |  | 06-14/166 din 29.05.2020 | 19 451 606,24 |  | Septembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 11.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ocds-b3wdp1-MD-1586260786399 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R8.1 R8 – Arionești – R14, km 0,0-9,47, drumul R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni -Ocniţa - Otaci - R8, km 45,46-65,46, drumul R12 R8 – Donduşeni – Drochia – Pelinia – M5, km 37,2-48,86, drumul G31 R6 - Bilicenii Vechi - M5, km 0,0-10,0 |  | S.C.”Nouconst”S.R.L. |  | 06-14/165 din 29.05.2020 | 25 374 551,98 |  | Septembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 11.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ocds-b3wdp1-MD-1586857932225 |  | Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip ”Slurry Seal” pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 26,2-36,2 |  | S.R.L.”Robricons” |  | 06-14/176 din 29.05.2020 | 16 792 684,25 |  | Septembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ocds-b3wdp1-MD-1586858989962 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 2 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/206 din 09.06.2020 | 8 771 415,96 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ocds-b3wdp1-MD-1586860787794 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215 |  | S.R.L.,,Nouconst” |  | 06-14/161 din 25.05.2020 | 13 143 550,14 |  | Decembrie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ocds-b3wdp1-MD-1586861646695 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57 |  | S.R.L.,,Nouconst” |  | 06-14/174 din 29.05.2020 | 13 029 669,25 |  | Septembrie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ocds-b3wdp1-MD-1587534019523 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6 – Bănești – Telenești – Budai – M5, km 13 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 15.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ocds-b3wdp1-MD-1587555938190 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 15.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ocds-b3wdp1-MD-1588768193935 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 |  | S.A.,,Lusmecon,, |  | 06-14/210 din 10.06.2020 | 113 129 801,17 |  | Decembrie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 29.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ocds-b3wdp1-MD-1588917573902 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău |  | S.R.L.,,Staci Grup,, |  | 06-14/224 din 18.06.2020 | 15 333 886,87 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 02.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ocds-b3wdp1-MD-1589176023187 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/212 din 12.06.2020 | 14 188 918,53 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ocds-b3wdp1-MD-1589177285707 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cahul, Cantemir |  | S.R.L.,,Masterdrum” |  | 06-14/226 din 19.06.2020 | 17 960 650,44 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ocds-b3wdp1-MD-1589177784046 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni |  | S.R.L.,,Nouconst” |  | 06-14/239 din 25.06.2020 | 22 824 538,11 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ocds-b3wdp1-MD-1589178921009 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ocds-b3wdp1-MD-1589179456834 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani |  | S.A.,,Drumuri-Soroca,, |  | 06-14/235 din 25.06.2020 | 15 209 544,28 |  |  | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ocds-b3wdp1-MD-1589181447351 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni |  | S.R.L.,,Corsag,, |  | 06-14/227 din 19.06.2020 | 26 162 708,27 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | 1 926 698,40 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ocds-b3wdp1-MD-1589181915282 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Fălești, Sîngerei, mun. Bălți |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ocds-b3wdp1-MD-1589182345854 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni |  | S.R.L.,,Nouconst” |  | 06-14/236 din 25.06.2020 | 20 460 572,17 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ocds-b3wdp1-MD-1589183439416 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Orhei, Rezina, Telenești |  | S.R.L.,,Staci Grup,, |  | 06-14/316 din 03.08.2020 | 17 934 445,57 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ocds-b3wdp1-MD-1589184019639 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești |  | S.A.,,Drumuri-Soroca,, |  | 06-14/237 din 25.06.2020 | 13 534 998,77 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ocds-b3wdp1-MD-1589184724972 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia |  | S.R.L.”Dromas-Cons” |  | 06-14/225 din 19.06.2020 | 16 431 234,76 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ocds-b3wdp1-MD-1589194465091 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, km 4,3-32,1, drumul G97 R1 - Pănăşeşti- Căpriana-M1, km 0,0-11,8 |  | S.C.”Neledimpex”S.R.L. |  | 06-14/209 din 10.06.2020 | 20 668 070,41 |  | Septembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ocds-b3wdp1-MD-1589195388689 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3 Chişinău - Hînceşti - Cimişlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 29-32, drumul R4 R6 – Goian – Criuleni – M1, km 0,0-33,7, drumul G83 R21 – Hîrjauca – Sanatoriul „Codru” – Leordoaia, km 0,0-11,2 |  | S.R.L.”Dromas-Cons” |  | 06-14/211 din 11.06.2020 | 23 155 828,00 |  | Septembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ocds-b3wdp1-MD-1590473108492 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6 – Bănești – Telenești – Budai – M5, km 13 |  | S.R.L. Staci Grup” |  | 06-14/259 din 03.07.2020 | 7 560 255,31 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 17.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ocds-b3wdp1-MD-1590474431441 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1 |  | S.A.Drumuri Riscani” |  | 06-14/238 din 25.06.2020 | 13 969 511,45 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 17.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ocds-b3wdp1-MD-1590747758347 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Fălești, Sîngerei |  | S.A.,,Drumuri-Bălți, |  | 06-14/245 din 01.07.2020 | 68 224 561,16 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 22.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ocds-b3wdp1-MD-1590748645201 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Ocnița, Briceni |  | S.A.,,Drumuri-Briceni,, |  | 06-14/246 din 01.07.2020 | 51 996 382,80 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 22.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ocds-b3wdp1-MD-1590749192017 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Șoldănești, Rezina |  | S.R.L.”Genesis International” |  | 06-14/248 din 01.07.2020 | 49 864 427,40 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 22.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ocds-b3wdp1-MD-1590749900538 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași |  | S.R.L.”Nouconst” |  | 06-14/260 din 03.07.2020 | 58 185 665,19 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 22.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ocds-b3wdp1-MD-1589525567351 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 7+990 – 9+130, km 13+400 – 19+430 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 24.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ocds-b3wdp1-MD-1591098157558 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Ialoveni, Nisporeni |  | S.A..”Drumuri Ialoveni” |  | 06-14/247 din 02.07.2020 | 52 801 944,00 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 24.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ocds-b3wdp1-MD-1591099457510 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Cahul, Cantemir |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 25.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ocds-b3wdp1-MD-1591096370867 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești |  | S.R.L.”Genesis International” |  | 06-14/274 din 08.07.2020 | 75 810 662,36 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 25.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ocds-b3wdp1-MD-1591095382710 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Edineț, Dondușeni |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 25.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ocds-b3wdp1-MD-1591245636526 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Drochia, Râșcani |  | S.R.L.,,Magistrala-Nord,, |  | 06-14/277 din 09.07.2020 | 59 141 785,54 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 26.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ocds-b3wdp1-MD-1591251087247 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești |  | S.R.L.”Dromas-Cons” |  | 06-14/284 din 14.07.2020 | 80 716 654,30 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 26.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ocds-b3wdp1-MD-1591252021834 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Cimișlia, Basarabeasca, Leova |  | S.R.L. Irinda Prim” |  | 06-14/283 din 14.07.2020 | 64 798 990,99 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 26.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ocds-b3wdp1-MD-1591253575665 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Ungheni, Hîncești |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 29.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ocds-b3wdp1-MD-1591255250073 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari |  | S.A..”Drumuri Criuleni” |  | 06-14/273 din 08.07.2020 | 66 298 172,53 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 29.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ocds-b3wdp1-MD-1591256331670 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia, UTA Găgăuzia |  | S.A..”Drumuri Comrat” |  | 06-14/278 din 10.07.2020 | 43 118 388,46 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 29.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ocds-b3wdp1-MD-1591257316119 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Glodeni, mun. Bălți |  | S.R.L.”Nouconst” |  | 06-14/285 din 14.07.2020 | 44 394 169,03 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 30.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ocds-b3wdp1-MD-1591257922396 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă |  | S.R.L.”Dromas-Cons” |  | 06-14/279 din 13.07.2020 | 53 100 167,62 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 30.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |